三府办发〔2018〕59号

三都水族自治县人民政府办公室

关于印发三都水族自治县农村危房改造和

住房保障三年行动(2018—2020年)实施

方案的通知

各镇人民政府、三合街道办事处，县人民政府各工作部门、直属机构，州直驻县各单位：

《三都水族自治县农村危房改造和住房保障三年行动(2018—2020年)实施方案》已经县人民政府同意，现予以印发，请你们认真抓好组织实施。

三都水族自治县人民政府办公室

2018年5月31日

三都水族自治县农村危房改造和住房保障

三年行动(2018—2020年)实施方案

为加快推进全县农村危房改造和住房保障工作，决胜脱贫攻坚，同步全面小康，根据《贵州省农村危房改造和住房保障三年行动计划（2017—2019年）》要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和扶贫开发战略思想，紧紧围绕决胜脱贫攻坚、同步全面小康的总体目标和贫困农户“住房安全有保障”的具体要求，通过三年（2018—2020年）时间对全县农村危房存量进行改造，并同步实施改厨、改厕、改圈 (以下简称“三改”)，保障农村基本居住功能和卫生健康条件，增强广大农民群众的获得感和幸福感。

二、基本原则

（一）坚持保障安全与完善功能相结合。深入推进农村危房改造，全面消除就地脱贫群众住房安全隐患，实现“住房安全有保障”脱贫底线目标。同时，对住房基本使用功能不全、卫生健康条件不好的同步实施“三改”，切实改善基本卫生健康条件,提升农村居民的生活质量。

（二）坚持全面推进与重点突破相结合。对全省现有农村危房全面实施“危改”“三改”，应改尽改。全力聚焦建档立卡贫困户、低保户、五保户和贫困残疾人家庭等4类重点对象,集中火力攻坚,率先完成改造任务。

（三）坚持政府主导与农民主体相结合。充分发挥镇（街道）主导作用，通过规划引导、资金补助、技术指导，引导农户有序实施“危改”“三改”。坚持农民群众的主体地位，充分尊重群众意愿，调动其建设美好家园的积极性、主动性和责任感。

三、工作目标

（一）2018年完成存量任务。完成2018年贵州省住房和城乡建设厅审批的农村危房存量改造任务，同步实施“三改”。

（二）2019年回头看再巩固。进一步巩固2018年“危改”“三改”成果，查缺补漏，完善农村居住功能，改善农村居住环境。

（三）2020年全面完成住房保障。继续集中力量查缺补漏，全面实现农村住房、基本居住功能和卫生健康条件达到要求。

四、主要任务

（一）大力实施“危改”，保障住房安全。在依据农村危房评定标准科学评定危房等级基础上，分类组织实施，确保质量安全。对局部危险或有危险点不需要拆除新建的二、三级危房，通过加固改造，更换、维修相关构件，实现农房主要部件合格、结构安全，达到最基本的质量要求，达到当地抗震设防标准。对整体危险需要拆除的一级危房，新建房屋要避开地质灾害隐患点等危险区域。新房建成后必须及时拆除旧房，坚决防止建新不拆旧、建新仍住旧等现象，杜绝安全隐患。

（二）同步实施“三改”，保障卫生健康。一级危房拆除重建的，须在新房设计上落实厨卧分离、厕圈分离、人畜分离等要求。二、三级危房在实施加固改造的同时，须根据其厨房、厕所、圈舍等现状，按照“缺什么、补什么”原则，同步实施“三改”相关内容。实施改厨，原则上厨房独立使用面积不低于5平方米，同步改灶、改台、改管、改水，整体提高厨房卫生清洁程度。实施改厕，原则上厕所独立使用面积不低于2.25平方米，并以建设、完善“两池一洗”(化粪池、便池、冲洗设备)为主要内容，实施无害化卫生厕所改造。实施改圈，对农村既有畜禽圈舍实行粪污处理，减少蚊蝇及恶臭，实现居住与圈舍分离，降低人畜共患疾病的风险。通过“三改”，实现农房居、厨、厕、圈等合理分离，改善农房基本居住功能和卫生健康条件。

（三）落实规划管控，保障风貌特色。加强村庄规划、严格农房建设规划许可及宅基地管理相结合，统筹推进，提升综合效果。一级危房拆除需要另行选址新建的，须引导其进入规划达到有30户以上居民点进行建设，不能批准其再在承包地或道路边占用耕地、违反规划建设。严格“一户一宅”政策，建新必须拆旧。

五、政策措施

（一）强化资金筹措。建档立卡贫困户、低保户等四类重点对象实施的“危改”资金，除中央财政补助资金外，省、州、县三级财政按5∶2∶3的比例分担，县级承担部分县财政要及时安排到位，实施的“三改”资金由省级财政全额补助，其他危改户的“危改”“三改”补助资金，县财政要结合农村人居环境“10+N”行动计划、“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划等统筹资金组织实施。

（二）补助标准。四类重点对象：一级危房财政补助3.5万元/户、二级危房财政补助1.5万元/户、三级危房财政补助1万元/户；四类重点对象户实施“三改”的，改圈户补助0.24万元/户、改厕户补助0.2万元/户、改厨户补助0.16万元/户。其他危改户：一级危房补助2.5万元/户、二级危房补助1.2万元/户、三级危房补助0.8万元/户。其他实施 “三改”户的改圈户补助0.22万元/户，改厕户补助0.18万元/户，改厨户补助0.14万元/户。

（三）强化精准培训。县住房和城乡建设局要组织多层次全方位培训，实现应训尽训、应知尽知、应会尽会。加强政策培训，提高相关领导干部和管理人员的政策水平、工作能力。加强规划培训，提高基层技术人员农房风貌现场管控和质量监管能力。加强工匠培训,提高农村建筑工匠技能。

（四）强化质量监管。落实质量安全监管服务要求，建立质量安全常态化管理机制，实现质量安全监管全覆盖，加强施工质量安全管理，坚持“五主体、四到场”质量巡查，在加固技术、地基基础、抗震措施、主体结构等关键节点及时开展技术检查，保障施工质量。加强对农村建材市场的检查和监管力度，对钢材、水泥等主要建材进行抽检，保障建材质量。“危改”“三改”完工后，各镇（街道）负责组织开展竣工预验收后报县住房和城乡建设局正式验收，确保住房质量安全。

（五）强化技术服务。按照安全、卫生、经济、实用的原则，由县住房和城乡建设局组织编制农村危房改造技术导则、改厨改厕改圈施工图简易设计范本和农房风貌图集，为危改户“危改” “三改”提供规划、设计、施工等技术服务。积极为所有危改户提供相关图册，指导农房改造风貌体量有图可依，体现地域特色、民族文化和建筑风貌。

六、组织保障

（一）加强组织领导。建立三都水族自治县农村危房改造和住房保障工作联席会议制度，由县人民政府分管住房城乡建设工作的同志任召集人，县住房和城乡建设局主要负责人任副召集人，县督查考评局、县发展和改革局、县民政局、县财政局、县国土资源局、县环境保护局、县农村工作局、县水务局、县卫生和计划生育局、县审计局、县林业局、县市场监督管理局、县扶贫开发局、县水库和生态移民局、县残疾人联合会、县广播电视台（县新闻中心）等单位及各镇（街道）主要负责人为成员，统筹协调、组织推进全县“危改”“三改”工作。联席会议下设办公室在县住房和城乡建设局，由县住房和城乡建设局主要负责人兼任办公室主任。联席会议及联席会议办公室不刻制印章，因工作需要印发有关文件，由县住房和城乡建设局代章。各镇（街道）要承担本辖区农村“危改”“三改”工作主体责任，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，将贫困户“危改”“三改”工作纳入包村领导、包村干部、驻村第一书记和包保干部的包保责任内容，负责贫困户“危改”“三改”工作的协调指导、资料管理、督查检查、竣工验收等具体事宜，实现一级抓一级，层层抓落实。

（二）加强考核问责。由县住房和城乡建设局统筹，会同县督查考评局、县扶贫开发局、县水库和生态移民局、县财政局等部门成立“危改”“三改”督查工作小组，定期对各镇（街道）“危改”“三改”目标任务完成、政策落实、工程进度、工程质量等情况进行督查督办，对发现问题较为突出的，影响全县“危改”“三改”工作进度的，要从严追责、问责。

（三）加强监督执纪。县审计局、县财政局要加强“危改”“三改”资金专项审计，确保资金使用合规高效；县监察委员会要加强执纪监督，坚决查处优亲厚友、冒名顶替、挪用截留、克扣拖欠、吃拿卡要和“数据危改”等违纪违规行为，对发现存在违纪违规的，要严肃查处。

（四）加强宣传发动。要充分发挥村“两委”的组织发动作用，最大限度调动广大农民群众建设美好家园的主动性、积极性，自筹资金、投工投劳参与到“危改”“三改”工作中来。各有关部门、镇（街道）要充分发挥电视、广播、报刊、网络、微信等媒体的舆论引导作用，提高广大干部和改造对象对“危改”“三改”的知晓率、认同感、参与度，同时通过选树典型、宣传事迹，形成示范带动效应，营造良好舆论氛围。

附件：1.三都水族自治县农村危房改造2018—2020

年度目标任务分解表

2.三都水族自治县脱贫攻坚木瓦房“住房安全有保障”认定标准和木瓦房改造、“三改”技术指导标准

3.三都水族自治县农村住房改厨、改厕、改圈参考标准

4.三都水族自治县危房改造对象认定表

5.黔南州扶贫开发领导小组办公室关于印发《黔南州脱贫攻坚“住房安全有保障”指导意见》的通知（黔南扶贫领办〔2018〕21号）

6.住房城乡建设部办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知（建办村函〔2018〕172号）

| 三都水族自治县人民政府办公室 | 2018年5月31日印发 |
| --- | --- |

共印100份